施工及报价要求：

- 1、因医院搬迁，老院区门诊南侧白求恩雕塑需移至新院区东门安装，需进行老院区雕塑底座拆除及底座地面恢复、新院区雕像底座制作，塑像吊运至新院区安装就位等工作，详见清单。

- 2、项目报价为包干价，控制估算价为2.2万元，已实际中标价为准，请充分考察现场考虑各种不利因素。

- 3、施工前需到物业公司完成报备手续，施工垃圾自行外运。

- 4、现场照片及效果图（附后）

- 5、基础图（见附件，单独提供）

| 白求恩雕塑迁移安装项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 1 | 老院区白求恩雕塑底座拆除及底座地面恢复 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 新院区白求恩雕像底座制作（见图纸） | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 白求恩雕塑吊运、安装 | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 效果图、图纸设计费(由中标单位支付，不可竞争费） | 项 | 1 | 1800 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 备注： 1、报价含税，运输费，拆装费、吊运过程所须的材料费、施工费等一切费用，自行考察现场，充分考虑各种不利因素，安装就位后方进行验收工作，中标报价为包干价，不予调整。 2、工期与质保期要求：工期10个日历日,质保期1年。 3、售后响应时长：0.5小时内。出现重大问题，2小时内到达现场解决问题。 |  |  |  |  |  |

报价单位：（盖章）

联系人：

联系电话：

老院现状

新院安装效果图